MaintenanceOS Sistema Multiplataforma de Gestão de Manutenção

Plano de Implementação & Monetização

Versão 1.0  —  Junho 2026

Objetivo: Criar uma aplicação profissional de registo e gestão de intervenções de manutenção, com dashboard para gestores (PC) e app móvel para técnicos — com login individual, diário de manutenção automático e relatórios PDF.

| Dashboard PC Gestão total pelo gestor de manutenção |  | App Técnico Móvel + tablet, online e offline |  | Relatórios PDF Diário de manutenção e PDF por intervenção |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Preparado com Claude (Anthropic)  —  Confidencial

# 1. Conceito Completo da Aplicacao

A ideia original e solida e com grande potencial de mercado. O plano abaixo expande-a com funcionalidades adicionais identificadas durante a analise, agrupadas por modulo.

## 1.1  Modulo de Autenticacao

- Login individual por e-mail e palavra-passe (cada tecnico tem credenciais proprias)

- Dois perfis de acesso:

- Gestor: acesso total — dashboard, criacao de tarefas, relatorios, gestao de utilizadores

- Tecnico: acesso limitado — ver e executar apenas as suas tarefas atribuidas

- Recuperacao de palavra-passe por e-mail

- Sessao persistente (nao pede login em cada abertura da app)

## 1.2  Dashboard do Gestor (PC / Browser)

- Visao geral com KPIs em tempo real: tarefas abertas, em curso, concluidas, tempo medio

- Criar novas ordens de trabalho: equipamento, descricao, prioridade, tecnico, prazo

- Calendario de manutencoes preventivas (recorrentes)

- Mapa de estado de cada tecnico (disponivel / em tarefa)

- Historico completo de intervencoes com filtros (data, tecnico, equipamento, estado)

- Gestao de equipamentos/ativos (lista de maquinas, localizacao, ficha tecnica)

- Gestao de inventario de materiais (stock, alertas de nivel minimo)

- Exportar diario de manutencao para Excel ou PDF consolidado

## 1.3  App do Tecnico (Movel + Tablet — PWA)

- Lista de tarefas atribuidas, ordenadas por prioridade e prazo

- Botao Iniciar Intervencao — regista hora de inicio automaticamente

- Campo de observacoes livres durante a execucao

- Registo de materiais consumidos: nome, referencia e quantidade

- Fotografias da intervencao (antes e depois)

- Botao Concluir Intervencao — regista hora de fim automaticamente

- Assinatura digital no ecra (opcional — util para auditorias)

- Gerar e visualizar PDF do relatorio da intervencao

- Funciona offline: dados sincronizam quando ha ligacao a Internet

## 1.4  Diario de Manutencao

- Registo automatico de cada intervencao concluida

- Tabela cronologica: data, equipamento, tecnico, duracao, estado

- Filtros por periodo, equipamento, tecnico ou tipo de manutencao

- Exportacao instantanea para Excel (.xlsx) ou PDF consolidado

## 1.5  Relatorio PDF de Intervencao

Conteudo do PDF gerado automaticamente: Logotipo da empresa • N.o da ordem de trabalho • Equipamento e localizacao • Tecnico responsavel • Data/hora de inicio e fim • Duracao total • Descricao • Observacoes • Materiais consumidos (tabela) • Fotografias • Assinatura digital

# 2. Arquitetura Tecnica

Stack escolhida para maximizar velocidade de desenvolvimento, custo zero de infraestrutura inicial e capacidade de escalar para SaaS.

## 2.1  Ferramentas e Tecnologias

| Camada | Tecnologia | Funcao |
| --- | --- | --- |
| Backend / Base de dados | Supabase | PostgreSQL + autenticacao + armazenamento + tempo real. Gratuito ate 500 MB. |
| Dashboard PC | Next.js + React | Framework web moderna. Funciona em qualquer browser, sem instalar nada. |
| App Tecnico (movel) | PWA (Progressive Web App) | Instala-se no telemovel como app nativa, sem App Store. Suporta offline. |
| Interface / Design | Tailwind CSS + shadcn/ui | Interface limpa e profissional sem necessidade de design personalizado. |
| Geracao de PDF | React-PDF + Puppeteer | PDFs com layout profissional, logotipo e dados da intervencao. |
| Hosting / Deploy | Vercel | Deploy automatico a cada atualizacao. Plano gratuito suficiente para inicio. |
| Pagamentos (SaaS) | Stripe | Subscricoes mensais, fatura automatica, portal do cliente. |
| E-mail | Resend | Notificacoes de tarefas e recuperacao de senha. Gratuito ate 3.000/mes. |
| Codigo-fonte | GitHub | Versoes do codigo e colaboracao. |
| Desenvolvimento | Claude (IA Anthropic) | Gera, revê e testa o codigo. O Rui apenas aprova. |

## 2.2  Custo de Infraestrutura

Custo estimado nos primeiros 12 meses: 0 EUR a 50 EUR/mes Supabase gratuito (ate 50.000 utilizadores) • Vercel gratuito • Resend gratuito • Stripe: 1,4% + 0,25 EUR por transacao (so paga quando recebe). Escala para planos pagos a medida que cresce.

# 3. Plano de Implementacao (12 semanas)

O Rui apenas testa e aprova o resultado no final de cada fase. O desenvolvimento e totalmente feito por Claude.

| Fase | Duracao | O que sera construido | Aprovacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Setup & Base | Sem. 1-2 | Criacao do projeto GitHub e Supabase, esquema da base de dados, deploy inicial no Vercel | ✅ Rui |
| Fase 2 — Autenticacao | Sem. 2-3 | Login e registo de utilizadores, perfis Gestor e Tecnico, protecao de rotas, recuperacao de senha | ✅ Rui |
| Fase 3 — Dashboard Gestor | Sem. 3-6 | KPIs, calendario, criacao e atribuicao de tarefas, gestao de tecnicos, historico e filtros | ✅ Rui |
| Fase 4 — App Tecnico | Sem. 6-8 | Interface movel PWA, iniciar/concluir tarefa, observacoes, materiais, fotos, suporte offline | ✅ Rui |
| Fase 5 — PDF & Diario | Sem. 8-9 | Geracao de PDF profissional, diario de manutencao, exportacao Excel | ✅ Rui |
| Fase 6 — Testes & Polimento | Sem. 9-10 | Testes com utilizadores reais, correcoes, notificacoes por e-mail, responsive design | ✅ Rui |
| Fase 7 — SaaS & Lancamento | Sem. 10-12 | Integracao Stripe, pagina de marketing, onboarding de primeiros clientes | ✅ Rui |

## 3.1  O que o Rui faz em cada fase

- Testar o resultado entregue: clicar, experimentar como gestor e como tecnico

- Responder Aprovado ou indicar o que alterar — Claude trata das correcoes

- Fornecer logotipo e nome da empresa para personalizacao (fase 5)

- Criar contas gratuitas em Supabase, Vercel e GitHub — Claude guia passo a passo (30 min total)

# 4. Cronograma Visual (12 Semanas)

| Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setup & Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticacao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard Gestor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| App Tecnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDF & Diario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes & Polimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SaaS & Lancamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. Plano de Monetizacao

Modelo SaaS — subscricao mensal por empresa. Mercado-alvo: industria, hotelaria, facilities, construcao, hospitais, municipios.

## 5.1  Planos e Precos

| Plano | Preco/mes | Tecnicos | Inclui |
| --- | --- | --- | --- |
| Starter | Gratis | 1-2 tec. | 50 intervencoes/mes, dashboard basico. Sem PDF. Ideal para testar. |
| Pro | 29 EUR | ate 5 | Ilimitado, PDF por intervencao, diario Excel, notificacoes e-mail |
| Business | 79 EUR | ate 15 | Multi-local, 3 gestores, gestao de stock, relatorios avancados |
| Enterprise | 199 EUR+ | Ilimitado | White-label, API, suporte dedicado, formacao presencial |

## 5.2  Projecoes de Receita

| Cenario | Clientes Pro | Clientes Biz | Clientes Ent. | Receita/mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conservador (6 meses) | 10 | 2 | 0 | ~450 EUR |
| Medio (12 meses) | 30 | 8 | 2 | ~1.900 EUR |
| Otimista (18 meses) | 60 | 20 | 5 | ~4.720 EUR |

## 5.3  Estrategia de Aquisicao de Clientes

- Trial gratuito de 30 dias sem cartao de credito (baixa barreira de entrada)

- Primeiros 5 clientes recrutados manualmente (rede de contactos do Rui)

- Pagina de landing page com demonstracao em video

- Parcerias com empresas de manutencao industrial como canal de revenda

- SEO: artigos tecnicos sobre gestao de manutencao

- LinkedIn: casos de sucesso e demonstracoes em video curto

## 5.4  Vantagens Competitivas

Concorrentes existentes cobram 150-500 EUR/mes (Limble CMMS, UpKeep, Fracttal). O MaintenanceOS entra com preco 5x mais baixo, interface em Portugues e suporte local — vantagem real para PMEs e instituicoes portuguesas e brasileiras. O mercado de CMMS (Computerised Maintenance Management System) vale mais de 1 bilhao EUR na Europa.

# 6. Proximos Passos para Aprovacao

Para dar inicio imediato ao desenvolvimento, o Rui so precisa de:

| # | Acao | Tempo estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar o nome do produto (ex: MaintenanceOS ou nome personalizado) | 5 min |
| 2 | Criar conta gratuita em supabase.com — Claude guia passo a passo | 10 min |
| 3 | Criar conta gratuita em github.com e vercel.com | 10 min |
| 4 | Fornecer logotipo da empresa (PNG ou SVG) para os PDFs | 2 min |
| 5 | Confirmar: uso interno primeiro, ou ja como SaaS com subscricoes? | 2 min |
| 6 | Escrever Aprovado — Claude inicia a Fase 1 imediatamente | 1 min |

Pronto para comecar? Responda Aprovado e indique o nome do produto. Claude inicia a construcao da Fase 1 na mesma sessao.

Documento gerado por Claude (Anthropic)  •  Junho 2026  •  Confidencial